### Kế hoạch Xây dựng data_input_simulator (Theo thứ tự ưu tiên)

#### Giai đoạn 1: Xây dựng Nền tảng Dữ liệu (The "What")

Mục tiêu của giai đoạn này là định nghĩa rõ ràng "chúng ta sẽ mô phỏng cái gì?".

- Ưu tiên #1: Định dạng file kịch bản scenarios/*.json

  - Việc cần làm: Cùng nhau thống nhất và tạo ra file flap_jam.json đầu tiên. File này sẽ là "bản thiết kế" cho tất cả các kịch bản sau này. Nó cần định nghĩa rõ ràng các trường dữ liệu cho cả 4 nguồn.

  - Lý do: Đây là nền tảng của mọi thứ. Nếu không có định dạng dữ liệu đầu vào chuẩn, chúng ta không thể viết code để đọc nó. Vai trò của bạn (Hường) trong việc định nghĩa các kịch bản thực tế là cực kỳ quan trọng ở đây.

- Ưu tiên #2: Xây dựng scenario_loader.py

  - Việc cần làm: Viết một class ScenarioLoader đơn giản. Nhiệm vụ duy nhất của nó là đọc một file .json từ thư mục scenarios/ và nạp nó vào một đối tượng Python (dictionary hoặc class).

  - Lý do: Đây là cây cầu đầu tiên kết nối giữa "dữ liệu" và "code". Nó đơn giản nhưng rất quan trọng.

Kết quả Giai đoạn 1: Chúng ta có một kịch bản mẫu được định dạng tốt và một module có thể đọc được nó.

#### Giai đoạn 2: Xây dựng Lõi Sinh Dữ liệu (The "How")

Mục tiêu của giai đoạn này là tạo ra các luồng dữ liệu chính.

- Ưu tiên #3: Xây dựng document_generator.py

  - Việc cần làm: Viết class DocumentGenerator. Các hàm của nó (generate_maintenance_logs, generate_narrative_report) sẽ rất đơn giản: chỉ cần lấy các chuỗi văn bản tương ứng từ đối tượng kịch bản đã được ScenarioLoader nạp vào.

  - Lý do: Đây là phần dễ nhất, giúp chúng ta nhanh chóng có được 2 trong 4 luồng dữ liệu.

- Ưu tiên #4: Xây dựng phiên bản đầu tiên của telemetry_generator.py

  - Việc cần làm: Đây là phần phức tạp nhất. Hãy chia nhỏ nó ra:

    - Bước 4a (Cốt lõi): Viết hàm tạo ra một chuyến bay bình thường (normal flight). Chưa cần quan tâm đến lỗi. Chỉ cần tạo ra một DataFrame với các cột timestamp, altitude, airspeed, v.v., mô phỏng một quỹ đạo bay đơn giản.

    - Bước 4b (Nâng cao): Viết hàm inject_anomaly() để chèn một lỗi đơn giản (ví dụ: kẹt cánh tà) vào DataFrame đã có.

  - Lý do: Telemetry là luồng dữ liệu phức tạp nhất nhưng cũng quan trọng nhất đối với Anomaly Detector. Hoàn thành nó là một cột mốc lớn.

Kết quả Giai đoạn 2: Chúng ta có một hệ thống có thể tạo ra 3 luồng dữ liệu chính (Telemetry, Maintenance, Narrative) từ một file kịch bản.

#### Giai đoạn 3: Hoàn thiện và Tích hợp (The "Orchestrator")

Mục tiêu là kết nối tất cả các mảnh ghép lại với nhau.

- Ưu tiên #5: Xây dựng main_simulator.py

  - Việc cần làm: Viết class ScenarioSimulator như chúng ta đã phác thảo. Class này sẽ đóng vai trò "nhạc trưởng": nó sẽ khởi tạo các module con (ScenarioLoader, TelemetryGenerator, ...), gọi các hàm của chúng theo đúng thứ tự, và tập hợp kết quả lại.

  - Lý do: Đây là lúc chúng ta thấy toàn bộ hệ thống hoạt động cùng nhau lần đầu tiên.

- Ưu tiên #6: Hoàn thiện ground_truth_generator.py và tích hợp vào main_simulator.py

  - Việc cần làm: Viết module GroundTruthGenerator. Module này, tương tự như DocumentGenerator, sẽ chỉ cần trích xuất thông tin "sự thật" đã được định nghĩa sẵn trong file kịch bản.

  - Lý do: Hoàn thành module này có nghĩa là simulator đã hoàn chỉnh, có thể tạo ra cả dữ liệu mô phỏng và "đáp án" để kiểm thử.